附件
第三轮中央生态环境保护督察整改任务完成情况表
	整改任务
	广元市博能再生能源公司未按要求将飞灰密封包装填埋，违规将部分飞灰作为填缝材料用于填埋区场地平整。

	整改实施主体
	广元市委、市政府

	整改目标
	广元市博能再生能源有限公司飞灰规范填埋，有效防范环境风险。

	整改时限
	2025年12月

	整改措施
	1．优化广元市博能再生能源有限公司飞灰填埋流程，严格按要求实行密封包装填埋。

2．2025年3月底前，对已违规填埋飞灰的区域实施固化和覆膜。

3．强化企业日常监管，严格规范飞灰填埋作业。

	整改主要工作及成效
	1．2025年3月，已优化广元市博能再生能源有限公司飞灰填埋流程，严格按要求实行密封包装填埋。

2．2025年3月，已对违规填埋飞灰的区域实施固化和覆膜。

3．已加强对广元市博能再生能源有限公司的日常监管，严格规范飞灰填埋作业。




